## Slide 1: 프로젝트 계획서

## Slide 2: 목차
1. 프로젝트 개요
2. 일정 계획
3. 리소스 계획
4. 리소스 관리
5. 커뮤니케이션 계획

## Slide 3: 프로젝트 개요
● 프로젝트 명 : 미정
● 개요
● Flutter 을 활용하여 해외 Redit을 한국형 커뮤니티 애플리케이션 플랫폼 구현
● 핵심 기능 및 컨셉
● 해당 커뮤니티 가입시 필요한 승인 기반 가입 절차
● 그룹에 들어가면 해외 레딧과 비슷한 스크롤형 커뮤니티
● 관심사에 맞춰 다양한 커뮤니티(포럼) 가입 가능 ( 예: 게임, 공부, 취미, 투자 등)

## Slide 4: 일정 계획
● 9주차 : 프로젝트 계획서 작성 및 개요 정리
● 10주차 : 요구사항 목록화, 앱 구조 설계, Flutter 개발 환경 세팅
● 11주차 :기본 레이아웃 (홈, 커뮤니티 리스트, 가입 폼) 구현
● 12주차 : 가입 UI, 포럼 게시판 목록 등 주요 화면 구성
● 13주차 : 승인 대기 화면, 사용자 프로필 UI 등 세부 기능 추가
● 14주차 : 앱 테스트 및 발표용 빌드 정리, 발표 자료 정리
● 15주차 : 최종 발표 (간단한 앱 시연 및 흐름 설명 포함)

## Slide 5: 리소스 계획
● 개발 언어/도구
● Flutter + Dart
● Android Studio

## Slide 6: 리소스 관리
● Flutter 개발환경의 장점을 이용하여 실시간으로 레이아웃을 구현 하면서 진행
● 기본적인 UI및 앱 구조와 기능들 위주로 관리

## Slide 7: 커뮤니케이션 계획
● Notion / Google Docs 형태로 매주 진행한 작업과 다음주 작업을 간단하게 기록 (캡처, 설명 등)
● 외부 피드백 반영
● 부모님 또는 친구들에게 상황을 공유하여 피드백 받기
● 피드백을 받은 후, 어떤 부분을 수정해야 할지 정리하고 다음 작업에 반영